DUOC UC

CAPSTONE – FASE 1

Definición del Proyecto APT

SFI – Sistema Ferretero Integral

Plataforma web de comercio electrónico y gestión de maestros

| Asignatura | Capstone |
| --- | --- |
| Sigla | PTY4614 |
| Integrante(s) | Franco Miranda |
| Docente | Juan Gana |
| Fecha | 25-09-2026 |

# 1. Resumen / Abstract

## 1.1 Resumen en español

El proyecto SFI (Sistema Ferretero Integral) consiste en el diseño y desarrollo de una plataforma web orientada al sector ferretero, cuyo propósito es integrar en un único entorno digital funcionalidades de comercio electrónico, administración de productos, usuarios, inventario y pedidos, junto con un módulo especializado para la gestión, visualización y recomendación de maestros asociados a distintas especialidades.

Uno de los componentes principales del proyecto será la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo al proceso de recomendación de maestros. A partir de la necesidad expresada por el cliente, la IA permitirá analizar información relevante, como el tipo de trabajo requerido, la especialidad necesaria, la zona de atención, la experiencia y otros antecedentes disponibles en los perfiles, con el objetivo de sugerir profesionales que presenten una mayor relación con los requerimientos ingresados. De esta forma, la plataforma no solo permitirá buscar maestros de manera tradicional, sino que también entregará una asistencia inteligente que facilite al usuario la identificación de alternativas pertinentes.

La solución busca mejorar la experiencia del cliente mediante el acceso centralizado a productos ferreteros y a información de profesionales que puedan complementar necesidades relacionadas con instalación, mantención, reparación u otros trabajos especializados. En el módulo de maestros, los profesionales podrán registrar antecedentes de su perfil, experiencia, especialidad, zona de atención y documentación requerida. Posteriormente, un administrador podrá revisar y validar dicha información antes de habilitar públicamente el perfil dentro de la plataforma.

SFI actuará como un medio de exposición, orientación y contacto. La recomendación generada por la IA tendrá un carácter informativo y de apoyo a la búsqueda, mientras que la decisión final respecto de qué profesional contactar corresponderá al cliente. Asimismo, la cotización, contratación, pago, ejecución del trabajo y garantía del servicio serán acordados directamente entre el cliente y el maestro fuera de la plataforma.

El desarrollo de SFI permitirá aplicar e integrar competencias relacionadas con desarrollo de software, diseño y administración de bases de datos, gestión de proyectos informáticos, seguridad, pruebas de software e incorporación de Inteligencia Artificial dentro de una solución tecnológica. El proyecto se desarrollará mediante una metodología iterativa e incremental, orientada a construir, integrar, validar y mejorar progresivamente un producto funcional, verificable y escalable.

## 1.2 Abstract in English

The SFI project (Integrated Hardware Store System) consists of the design and development of a web platform for the hardware retail sector. Its purpose is to integrate e-commerce, product management, user management, inventory and order processing within a single digital environment, together with a specialized module for the management, visualization and recommendation of skilled professionals from different specialties.

One of the main components of the project will be the incorporation of Artificial Intelligence (AI) to support the professional recommendation process. Based on the customer's expressed needs, the AI component will analyze relevant information such as the type of work required, the necessary specialty, service area, professional experience and other available profile information in order to suggest professionals that are more closely related to the user's requirements. In this way, the platform will not only provide traditional search capabilities, but also intelligent assistance to help customers identify suitable alternatives more efficiently.

The solution aims to improve the customer experience by providing centralized access to hardware products and professional information that may complement installation, maintenance, repair or other specialized service needs. Within the professionals module, users registered as skilled workers will be able to provide information about their profile, experience, specialty, service area and required documentation. An administrator will then review and validate this information before the profile becomes publicly available on the platform.

SFI will operate as a platform for visibility, guidance and contact. AI-generated recommendations will serve as informational support during the search process, while the final decision regarding which professional to contact will remain with the customer. In addition, quotation, hiring, payment, service execution and warranty conditions will be agreed directly between the customer and the professional outside the platform.

The development of SFI will make it possible to apply and integrate competencies related to software development, database design and management, IT project management, security, software testing and the incorporation of Artificial Intelligence into a technological solution. The project will be developed through an iterative and incremental methodology focused on progressively building, integrating, validating and improving a functional, verifiable and scalable product.

# 2. Descripción del Proyecto APT

SFI (Sistema Ferretero Integral) es una plataforma web orientada al rubro ferretero que busca centralizar procesos comerciales, administrativos y de apoyo al cliente dentro de una misma solución tecnológica. El sistema contempla funcionalidades de registro e inicio de sesión, gestión de usuarios, catálogo y búsqueda de productos, control de inventario, carrito de compras, gestión de pedidos y herramientas de administración, además de un módulo especializado para la gestión, visualización y recomendación de maestros o profesionales asociados a distintas especialidades.

Uno de los elementos diferenciadores del proyecto es la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) como apoyo a la búsqueda y recomendación de maestros. A partir de la necesidad descrita por el usuario, el sistema podrá analizar información relacionada con el tipo de trabajo requerido y contrastarla con antecedentes disponibles de los profesionales, tales como su especialidad, experiencia, zona de atención y otros criterios definidos dentro de la plataforma. Con esta información, SFI podrá presentar alternativas de maestros relacionadas con la necesidad identificada, facilitando al cliente el proceso de búsqueda y contacto.

El módulo de maestros permitirá que cada profesional registre información relevante de su perfil, incluyendo especialidad, experiencia, zona de atención y documentación requerida según corresponda. Estos antecedentes podrán ser revisados y validados por un administrador antes de habilitar el perfil públicamente o asignarle un estado de verificación. De esta manera, se busca mantener información organizada y proporcionar mayores antecedentes al usuario al momento de consultar las alternativas disponibles.

La recomendación realizada mediante Inteligencia Artificial tendrá un carácter de apoyo y orientación, por lo que la decisión de contactar o seleccionar a un determinado profesional permanecerá siempre en manos del cliente. SFI no participará directamente en la prestación del servicio profesional. Por este motivo, aspectos como la cotización, contratación, forma de pago, condiciones del trabajo, ejecución y garantía del servicio serán acordados directamente entre el cliente y el maestro fuera de la plataforma.

De esta forma, el alcance de SFI se concentra principalmente en tres áreas complementarias: comercio electrónico de productos ferreteros, administración y centralización de información, y asistencia inteligente para facilitar la búsqueda y contacto con profesionales del rubro. Esta integración busca proporcionar una experiencia más completa al usuario, permitiéndole acceder tanto a los productos necesarios como a información de especialistas relacionados con el trabajo que desea realizar.

La relevancia del proyecto para el campo laboral de la informática radica en que responde a necesidades presentes en procesos de transformación digital, tales como la centralización de información, automatización de procesos, comercio electrónico, gestión de datos e incorporación de nuevas tecnologías como la Inteligencia Artificial. Su desarrollo requiere aplicar de forma integrada conocimientos de análisis de requerimientos, programación, desarrollo web, modelamiento y administración de bases de datos, diseño de interfaces, seguridad informática, integración de componentes, pruebas de software, Inteligencia Artificial y gestión de proyectos, competencias directamente relacionadas con el desarrollo de soluciones tecnológicas en contextos profesionales.

# 3. Relación con las competencias del Perfil de Egreso

3.1 Gestión de proyectos informáticos

El proyecto requiere planificar y controlar actividades, tiempos, responsables, riesgos, recursos y entregables durante todo el ciclo de desarrollo. Esto permitirá organizar la construcción de SFI por etapas, establecer prioridades, realizar seguimiento del avance y tomar decisiones frente a desviaciones, cambios de alcance o dificultades técnicas. Asimismo, se deberán coordinar las actividades relacionadas con el desarrollo del comercio electrónico, el módulo de maestros y la integración del componente de Inteligencia Artificial.

3.2 Construcción de modelos de datos

La solución necesita un modelo de datos capaz de representar y relacionar usuarios, productos, categorías, inventario, pedidos, maestros, especialidades, documentación y otros elementos requeridos por el sistema. El diseño deberá asegurar la integridad, consistencia y trazabilidad de la información, además de permitir la incorporación futura de nuevas funcionalidades. También será necesario considerar los datos utilizados por el módulo de Inteligencia Artificial para apoyar la recomendación de maestros según las necesidades ingresadas por los usuarios.

3.3 Desarrollo de una solución de software

SFI considera la construcción, integración e implantación de una aplicación web compuesta por una interfaz de usuario, lógica de negocio, autenticación, persistencia de datos, módulos administrativos, funcionalidades de comercio electrónico y un módulo de gestión de maestros. Además, se incorporará un componente de Inteligencia Artificial destinado a apoyar la búsqueda y recomendación de profesionales en función de los requerimientos ingresados por el usuario. Todos estos componentes deberán operar de manera integrada y responder a los requerimientos funcionales y no funcionales definidos para el proyecto.

Aquí conviene mencionar expresamente construcción, integración e implantación, porque la pauta separa esos tres indicadores dentro de la competencia de desarrollo de software.

3.4 Pruebas de certificación y validación

Durante el desarrollo del proyecto se diseñarán y ejecutarán pruebas sobre las principales funcionalidades y procesos de SFI, incluyendo registro e inicio de sesión, gestión de productos, inventario, carrito de compras, pedidos, perfiles de maestros y funcionalidades asociadas a la recomendación mediante Inteligencia Artificial. Los resultados permitirán detectar defectos, comprobar el cumplimiento de los requerimientos y realizar mejoras antes de la implementación final.

Las pruebas incluirán validaciones funcionales, integración entre módulos, control de datos y revisión de los resultados entregados por las funcionalidades principales del sistema.

También reforzaría aquí que la pauta no solo pide diseñar y aplicar pruebas, sino también desarrollar mejoras al producto a partir de sus resultados

# 4. Relación del Proyecto con los Intereses Profesionales

El proyecto SFI se relaciona directamente con mis intereses profesionales porque permite trabajar en el desarrollo de una solución informática completa, integrando áreas como desarrollo de software, bases de datos, análisis de requerimientos, gestión de proyectos, seguridad y pruebas. Mi interés profesional está orientado al diseño y construcción de soluciones tecnológicas que permitan digitalizar procesos y responder a necesidades concretas de usuarios y organizaciones.

SFI ofrece la oportunidad de aplicar estas competencias de manera integrada en un proyecto de alcance amplio, donde será necesario analizar una problemática, traducirla a requerimientos, diseñar una solución, implementarla, validarla y presentar resultados. Este proceso se asemeja a las responsabilidades que pueden encontrarse en contextos laborales vinculados al desarrollo e implementación de sistemas de información.

# 5. Factibilidad del Proyecto

El proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo académico debido a que su alcance puede dividirse en módulos y entregables incrementales. Esta estrategia permite priorizar un producto mínimo viable y avanzar progresivamente hacia funcionalidades complementarias, manteniendo control sobre el tiempo disponible.

Los recursos necesarios corresponden principalmente a computadores personales, conexión a Internet, herramientas de desarrollo, sistema gestor de base de datos, repositorio de código, herramientas de diseño y servicios de despliegue. Estos recursos son accesibles para el equipo y permiten ejecutar las principales actividades del proyecto.

Entre los facilitadores se consideran los conocimientos previamente adquiridos por el equipo en programación, bases de datos, desarrollo web, gestión de proyectos y pruebas. Además, la modularidad de SFI permite distribuir las actividades y validar resultados de manera gradual.

Los principales obstaculizadores pueden ser cambios en los requerimientos, dificultades de integración, errores técnicos, limitaciones de tiempo o dependencia de servicios externos. Para abordarlos se utilizará una planificación por etapas, control periódico del avance, priorización de funcionalidades críticas, uso de control de versiones, documentación de decisiones y pruebas continuas durante el desarrollo.

# 6. Objetivos

## 6.1 Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma web denominada SFI que integre funcionalidades de comercio electrónico para productos ferreteros y gestión de perfiles de maestros, mediante una solución organizada, segura y escalable que facilite la interacción de los usuarios con los servicios disponibles.

## 6.2 Objetivos específicos

Analizar y documentar los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma SFI.

Diseñar e implementar el modelo de datos necesario para administrar usuarios, productos, inventario, pedidos, maestros, especialidades y documentación asociada.

Desarrollar los módulos principales de la plataforma, incluyendo autenticación, catálogo, carrito de compras, administración de productos y gestión de perfiles de maestros.

Integrar los componentes del sistema garantizando el correcto intercambio de información entre interfaz, lógica de negocio y base de datos.

Implementar mecanismos de seguridad y control de acceso adecuados para los distintos tipos de usuario.

Diseñar y ejecutar pruebas funcionales que permitan verificar el cumplimiento de los requerimientos definidos.

Documentar y presentar la solución desarrollada, incluyendo arquitectura, funcionamiento, pruebas realizadas y resultados obtenidos.

# 7. Metodología de Trabajo

Para el desarrollo del proyecto se utilizará una metodología iterativa e incremental, apoyada por prácticas de trabajo ágil. El proyecto se dividirá en etapas que permitan analizar, diseñar, desarrollar, integrar, probar y mejorar progresivamente las funcionalidades de SFI.

En una primera etapa se realizará el levantamiento y análisis de requerimientos. Posteriormente se diseñará la arquitectura general del sistema, el modelo de datos y los prototipos necesarios. A continuación, los módulos serán desarrollados por incrementos, realizando revisiones y pruebas al finalizar cada conjunto de funcionalidades. Finalmente, se ejecutarán pruebas integrales, se aplicarán correcciones y se preparará la implementación, documentación y presentación del producto.

El seguimiento del proyecto se realizará mediante tareas priorizadas, revisiones periódicas de avance y registro de incidencias, permitiendo identificar desviaciones y efectuar ajustes oportunos.

# 8. Plan de Trabajo

El plan de trabajo propuesto organiza las actividades en etapas secuenciales e incrementales. La duración exacta podrá ajustarse de acuerdo con el calendario académico y el avance real del equipo.

| Etapa | Actividades | Duración | Recursos | Facilitadores | Obstaculizadores | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Definición y alcance | Problema, alcance, requerimientos iniciales | 1 semana | Equipo, pauta, herramientas ofimáticas | Claridad del objetivo | Cambios de alcance | Documento de definición |
| 2. Análisis | Requerimientos, reglas de negocio, casos de uso | 1-2 semanas | Equipo, entrevistas/revisión interna | Conocimiento del dominio | Requerimientos ambiguos | Documento de requerimientos |
| 3. Diseño | Arquitectura, modelo de datos, prototipos | 1-2 semanas | Herramientas de modelado y diseño | Experiencia previa | Cambios de diseño | DER y prototipos |
| 4. Desarrollo base | Usuarios, roles, autenticación y estructura | 2 semanas | IDE, repositorio, BD | Trabajo modular | Errores de integración | Módulo base funcional |
| 5. E-commerce | Catálogo, productos, inventario, carrito/pedidos | 2-3 semanas | Framework web y BD | Requerimientos definidos | Complejidad funcional | Módulo e-commerce |
| 6. Maestros | Perfil, especialidad, documentación y aprobación | 2 semanas | Framework web, BD | Modelo de roles | Validación documental | Módulo de maestros |
| 7. Integración y seguridad | Integración de módulos y controles de acceso | 1-2 semanas | Repositorio, entorno de pruebas | Arquitectura modular | Conflictos entre componentes | Versión integrada |
| 8. Pruebas y mejoras | Casos de prueba, registro de defectos, correcciones | 1-2 semanas | Herramientas de prueba | Casos definidos | Defectos tardíos | Informe de pruebas |
| 9. Documentación y presentación | Manuales, informe, demo y presentación | 1 semana | Documentación y evidencias | Material acumulado | Falta de tiempo | Entrega final y demo |

# 9. Evidencias del Proyecto

Las evidencias permitirán demostrar de manera verificable el avance y cumplimiento de las actividades del proyecto. Cada evidencia se asociará con una etapa o resultado concreto, evitando que el cumplimiento dependa únicamente de una descripción escrita.

| Evidencia | Qué demuestra | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Repositorio y commits | Evolución real del producto y participación técnica del equipo. | Permite rastrear cambios, versiones y entregables implementados. |
| Product Backlog y planificación Scrum | Organización del trabajo y priorización del alcance. | Relaciona objetivos con tareas concretas y con la secuencia de desarrollo. |
| Weeklys y retrospectivas | Seguimiento, coordinación y mejora del proceso. | Muestran decisiones, dificultades y acciones correctivas durante los sprints. |
| Pruebas manuales por módulo | Validación funcional desde la perspectiva del usuario y del requerimiento. | Permiten registrar pasos, resultado esperado, resultado obtenido y estado. |
| Reportes Pytest y cobertura | Comprobación automatizada de comportamiento y alcance de las pruebas. | Entregan evidencia repetible sobre componentes revisados y resultados. |
| Pruebas JMeter | Comportamiento del sistema bajo distintos niveles de concurrencia. | Ayudan a observar tiempos de respuesta, errores y estabilidad ante carga. |
| Capturas, logs y reportes de incidencias | Registro objetivo de defectos y correcciones. | Facilitan reproducir problemas y comprobar posteriormente su resolución. |
| Documentación técnica y final | Comprensión del alcance, arquitectura, gestión y stack. | Consolida decisiones y facilita la entrega del proyecto a terceros. |

# 10. Indicadores de Calidad Disciplinarios Aplicados

De acuerdo con las competencias del perfil de egreso consideradas para el proyecto, SFI buscará evidenciar los siguientes indicadores de calidad durante su desarrollo:

Planifica proyectos informáticos de acuerdo con los requerimientos de la organización.

Controla proyectos informáticos y utiliza información de avance para apoyar la toma de decisiones.

Diseña modelos de datos acordes con los requerimientos de la solución y con posibilidad de crecimiento.

Implementa modelos de datos que soporten las funcionalidades definidas.

Construye una solución de software mediante técnicas de desarrollo y mantenimiento.

Integra los distintos componentes de la solución de software.

Implanta una versión funcional de la solución.

Diseña y aplica pruebas de validación sobre productos y procesos.

Desarrolla mejoras a partir de los resultados obtenidos en las pruebas.

# 11. Individual Conclusion (English)

The development of the SFI project has allowed me to apply and strengthen different skills related to software quality assurance and testing. My main responsibility as the QA member of the team was to verify that the system worked correctly and that the different modules met the expected requirements.

During the project, I worked with different testing tools and techniques, including automated testing with Pytest, performance testing with JMeter, manual testing, and code coverage analysis. These activities helped identify errors, validate functionalities, and provide information that could be used to improve the overall quality of the platform.

Working together with the project manager, designer, and developer also helped me understand the importance of communication between different areas of a software project. Overall, SFI has been a valuable experience that allowed me to apply quality assurance practices in a complete software solution and strengthen my technical and professional skills.

# 12. Reflection (English)

Working as the QA member of the SFI project has been an important learning experience for me. My main challenge was to ensure that the different modules of the platform worked correctly and remained stable as new functionalities were added during development.

Throughout the project, I carried out automated tests, manual tests, performance tests, and code coverage analysis. I also participated in reviewing errors and validating corrections made by the development team. This helped me understand that quality assurance is not only about finding problems, but also about preventing them and supporting the continuous improvement of the software.

Through this experience, I have improved my analytical, communication, documentation, and problem-solving skills. I have also learned the importance of testing software from different perspectives, including functionality, performance, integration, and reliability. My participation in SFI has strengthened my interest in software quality and has given me practical experience in the responsibilities of a QA professional.

# 13. Lista de Verificación para la Fase 1

-Descripción del proyecto y relevancia para el campo laboral.

-Relación explícita con competencias del perfil de egreso.

-Relación con intereses profesionales.

-Factibilidad considerando tiempo, recursos, facilitadores, obstaculizadores y medidas de respuesta.

-Objetivo general y objetivos específicos claros y coherentes.

-Metodología de trabajo alineada con los objetivos.

-Plan de trabajo con actividades, recursos, duración y riesgos.

-Evidencias justificadas para demostrar cumplimiento.

-Indicadores de calidad disciplinarios identificados.

-Resumen en español y abstract en inglés.

-Conclusión individual en inglés.

-Reflexión en inglés.

-Revisión final de redacción, ortografía, citas y formato institucional.