Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

Proyecto grupal SFI
Felipe Chávez — Jefe de Proyecto
Vicente Palma — Diseñador
Alonso Urrutia — Desarrollador
Franco Miranda — QA
Fecha de elaboración: 2 de octubre de 2026

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo ha avanzado en la definición y construcción de SFI, una plataforma de ecommerce para ferreterías que incorpora apoyo mediante inteligencia artificial y promoción de maestros. El contexto inicial se sitúa en Quilicura y considera a Grupo Punto Obra como empresa destinataria. Hemos definido el alcance, la arquitectura, el stack tecnológico, los roles y la organización del trabajo mediante Scrum. La planificación vigente contempla 18 semanas, numeradas de la 0 a la 17, con una semana inicial de preparación y tres sprints de ejecución. En el área técnica se dispone de una base Django con MySQL y aplicaciones asociadas a usuarios, productos, carro de compras, maestros y movimientos. También se ha trabajado en la configuración del entorno y las migraciones. En QA se han abordado pruebas manuales por módulo y el uso de Pytest y JMeter para registrar resultados. Los cambios del código requieren actualizar las pruebas y sus evidencias; por ello, las verificaciones anteriores no se consideran una aprobación automática de la versión actual. Los objetivos abordados hasta esta fase incluyen organizar la solución, establecer su base técnica, definir los flujos de uso y preparar el aseguramiento de calidad. La integración completa de funciones y el cierre de la entrega deben verificarse sobre la versión que se presentará. Este informe registra el avance conocido y las acciones de seguimiento, sin atribuir porcentajes de cumplimiento que no estén respaldados por la carta Gantt actualizada. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo general se mantiene: desarrollar una plataforma web para apoyar la compra de productos de ferretería, la gestión comercial y de inventario, la orientación de proyectos mediante IA y la visibilidad de maestros. Los objetivos específicos son organizar los requisitos y prioridades; desarrollar cuentas, catálogo y compras; incorporar stock, kardex y operación de bodega; integrar pagos y funciones de despacho; incorporar recomendaciones mediante IA y el módulo de maestros; y verificar los flujos mediante QA y documentación. Se precisa el alcance de maestros: SFI facilita la promoción y el contacto. El cliente y el maestro negocian y ejecutan la obra externamente. El modelo del proyecto se orienta a la venta de la solución a una empresa, en lugar del arriendo mensual a ferreterías. |
| Metodología | Utilizamos Scrum como marco de trabajo, con backlog, planificación, seguimiento semanal y retrospectivas. La organización vigente contempla 18 semanas y tres sprints, precedidos por el Sprint 0 del 10 al 14 de agosto, destinado a preparar las bases sin programación. Las reuniones de seguimiento se realizan los jueves. El Sprint 1 agrupa levantamiento, planificación y construcción de la base del ecommerce, cuentas e integración de pagos. El Sprint 2 concentra IA, stock, maestros, sugerencias de compra, despachos y mejoras. El Sprint 3 se orienta a QA final, documentación y entrega. Esta agrupación adapta Scrum al calendario académico; el equipo conserva sus cargos y comparte revisiones cuando existen dependencias entre áreas. |
| Evidencias de avance | Las evidencias identificadas son el repositorio del proyecto, el product backlog, la carta Gantt, las weeklys, las retrospectivas y los documentos de alcance, arquitectura, gestión y stack tecnológico. El repositorio de referencia es https://github.com/K4yrYu/avances_Capstone. El código permite revisar la estructura y los cambios; los documentos de gestión permiten contrastar las decisiones y la distribución del trabajo. Para QA, las evidencias incluyen casos manuales por módulo, reportes de Pytest, cobertura de código y reportes de JMeter. Cada reporte debe identificar su fecha, versión evaluada, entorno y escenarios ejecutados. Los casos de error y las nuevas verificaciones permiten demostrar cómo se revisa la calidad funcional. La cobertura describe qué código se ejecutó durante las pruebas; no demuestra por sí sola que todos los requisitos estén satisfechos. Para la evaluación docente, el equipo debe acompañar este informe con los archivos de evidencia correspondientes y capturas de los flujos de la versión evaluada. Estos anexos no se insertan aquí porque no se han adjuntado en esta solicitud. No se consignan resultados numéricos sin disponer del reporte que los respalda. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión de requisitos | Alcance y backlog | Requisitos y backlog | Semana 0 y revisiones | Felipe Chávez | Evitar cambios sin acuerdo | Completado en definición | Precisar maestros y venta |
| Gestión de proyectos | Gantt y seguimiento | Gantt, weeklys, retrospectivas | 18 semanas | Felipe Chávez | Dependencias entre áreas | Ajustada | 18 semanas; 3 sprints |
| Diseño de interfaces | Pantallas y navegación | Prototipos e identidad SFI | Sprints 1 y 2 | Vicente Palma | Cambios funcionales afectan pantallas | En curso | Revisar mensajes y uso móvil |
| Desarrollo web y BD | Base ecommerce y cuentas | Django, MySQL, Git | Sprint 1; integración posterior | Alonso Urrutia | Configuración y migraciones | En curso | Documentar entorno y validar flujos |
| Integración de plataformas | Pagos e IA | Transbank y servicio de IA | Sprints 1 y 2 | Alonso Urrutia | Requiere pruebas de integración | En curso | Verificar errores y respuestas |
| Desarrollo de sistemas | Stock, kardex y maestros | Modelos, interfaces y requisitos | Sprint 2 | Alonso Urrutia | Coordinación con diseño y QA | En curso | Aclarar créditos y contacto externo |
| Calidad de software | Pruebas y regresión | Casos manuales, Pytest, JMeter | Sprints 1 a 3 | Franco Miranda | Resultados cambian con cada versión | En curso | Actualizar pruebas por módulo |
| Documentación y entrega | Cierre y demostración | Informes, manuales y evidencias | Sprint 3 | Felipe Chávez; apoyo del equipo | Depende del cierre técnico y QA | No iniciado como cierre | Preparar índice y versión de entrega |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y dificultado el desarrollo del plan de trabajo La distribución de funciones y las reuniones de los jueves facilitan la coordinación. El backlog y la carta Gantt ayudan a ordenar prioridades, mientras Git permite compartir el código. La separación de diseño, desarrollo y QA permite revisar los incrementos desde perspectivas complementarias. Las dificultades se relacionan con la configuración del entorno Django y MySQL, las dependencias entre módulos y los cambios que obligan a repetir verificaciones. Para abordarlas, acordamos documentar los pasos de ejecución, comunicar los módulos afectados por cada cambio y registrar incidencias reproducibles. Felipe coordina las prioridades; Vicente revisa la interfaz; Alonso aborda la implementación; Franco verifica las correcciones y actualiza las evidencias.

Actividades ajustadas o eliminadas La planificación se ajustó a 18 semanas, desde la semana 0 a la 17, con tres sprints de ejecución. El enfoque comercial se definió como venta del proyecto a una empresa, por lo que el escenario de arriendo mensual dejó de ser la base del presupuesto. La presentación presupuestaria se centra en costos y pagos por hitos, sin VAN, porque no se dispone de los ingresos futuros de la empresa para evaluar su rentabilidad. En el alcance se precisó que la operación de bodega está incluida y que el módulo de maestros ofrece promoción y contacto externo. Se incorpora la actualización de pruebas tras cambios del código como actividad recurrente. No se elimina QA ni se cambia el cargo de los integrantes; se ajustan prioridades y apoyos según las dependencias.

Actividades no iniciadas o con riesgo de retraso El cierre formal, la documentación final y la entrega se concentran en el Sprint 3. Su estado como cierre es no iniciado en este registro; ello no implica retraso si corresponde a una etapa posterior del calendario. Los documentos parciales y la preparación de evidencias pueden avanzar previamente. Las integraciones y la nueva ejecución de pruebas dependen de una versión estable y de un entorno reproducible. Estas dependencias representan un riesgo de retraso, pero no permiten afirmar un incumplimiento concreto sin comparar fechas reales con la carta Gantt. Para avanzar, el equipo debe priorizar los flujos críticos, resolver bloqueos, reservar tiempo para regresión y preparar la documentación en paralelo. Felipe revisará los pendientes y su impacto; Alonso describirá los cambios y requisitos de ejecución; Vicente verificará la coherencia de las pantallas; Franco repetirá los casos afectados. El estado de cada actividad deberá actualizarse con evidencia antes de la evaluación o entrega.