Registro de reuniones Weekly SFI

SFI Sistema Ferretero Inteligente

Versión 4.0 | 26 de octubre de 2026

Seguimiento semanal del proyecto SFI, con una reunión por semana los jueves. Incluye las semanas 1 a 8 del Sprint 1 y las semanas 9 a 12 del Sprint 2. Corte de antecedentes: 26 de octubre de 2026.

| Campo | Información |
| --- | --- |
| Empresa cliente | Grupo Punto Obra |
| Horizonte | 18 semanas; tres sprints |
| Reunión | Jueves de cada semana |
| Cobertura | Weeklys 1 a 8: Sprint 1. Weeklys 9 a 12: Sprint 2. |
| Estado documental | Weeklys 9 a 11: borradores por validar. Weekly 12: reunión programada. |

# Equipo y responsabilidades

| Integrante | Cargo | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Felipe Chávez | Jefe de Proyecto | Alcance, prioridades, coordinación y aceptación documental. |
| Vicente Palma | Diseñador / Desarrollador | UX/UI, navegación, prototipos y consistencia visual. |
| Alonso Urrutia | Desarrollador | Backend, datos, IA e integraciones. |
| Franco Miranda | QA | Pruebas, defectos, validación y evidencias de calidad. |

# Registro semanal

El Sprint 1 reúne la base del ecommerce. El Sprint 2 aborda chatbot con IA, pintura inteligente, inventario, Kardex y maestros. Las nuevas actas son borradores para confirmar con el equipo; los estados corresponden al backlog al corte indicado.

# WEEKLY 01

Sprint 1 | Semana 1 | Definición y preparación

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 10/08/2026 al 14/08/2026 | Jueves 13/08/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en product goal, alcance, usuarios y prioridades. Se relaciona el trabajo de diseño, desarrollo y QA con el alcance del ecommerce y se definen las prioridades que permiten avanzar hacia el cierre del Sprint 1.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a acordar alcance y responsabilidades.

Vicente: revisión del trabajo asociado a preparar estructura de navegación.

Alonso: revisión del trabajo asociado a configurar Django y MySQL.

Franco: revisión del trabajo asociado a definir criterios de aceptación y DoD.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W01-A01 | Acordar alcance y responsabilidades y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W01-A02 | Configurar Django y MySQL; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W01-A03 | Preparar estructura de navegación antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Alcance demasiado amplio.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Acordar alcance y responsabilidades | Felipe Chávez | 20/08/2026 |
| Preparar estructura de navegación | Vicente Palma | 20/08/2026 |
| Configurar Django y MySQL | Alonso Urrutia | 20/08/2026 |
| Definir criterios de aceptación y DoD | Franco Miranda | 20/08/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Mantener alcance y prioridades claros desde la preparación evita cambios técnicos sin criterios de aceptación.

# WEEKLY 02

Sprint 1 | Semana 2 | Base técnica y navegación

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 17/08/2026 al 21/08/2026 | Jueves 20/08/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en arquitectura modular, configuración y estructura visual.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a revisar dependencias técnicas.

Vicente: revisión del trabajo asociado a diseñar página inicial y componentes.

Alonso: revisión del trabajo asociado a integrar frontend, backend y base de datos.

Franco: revisión del trabajo asociado a verificar instalación y navegación.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W02-A01 | Revisar dependencias técnicas y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W02-A02 | Integrar frontend, backend y base de datos; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W02-A03 | Diseñar página inicial y componentes antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Diferencias de configuración entre equipos.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Revisar dependencias técnicas | Felipe Chávez | 27/08/2026 |
| Diseñar página inicial y componentes | Vicente Palma | 27/08/2026 |
| Integrar frontend, backend y base de datos | Alonso Urrutia | 27/08/2026 |
| Verificar instalación y navegación | Franco Miranda | 27/08/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Revisar las dependencias y el trabajo de diseño, desarrollo y QA en conjunto permite detectar inconsistencias antes de aceptar cada función.

# WEEKLY 03

Sprint 1 | Semana 3 | Login y cuentas

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/08/2026 al 28/08/2026 | Jueves 27/08/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en registro, inicio de sesión, recuperación y permisos.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a confirmar permisos por tipo de usuario.

Vicente: revisión del trabajo asociado a revisar formularios y mensajes de acceso.

Alonso: revisión del trabajo asociado a implementar autenticación y administración de cuentas.

Franco: revisión del trabajo asociado a probar autenticación y accesos no autorizados.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W03-A01 | Confirmar permisos por tipo de usuario y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W03-A02 | Implementar autenticación y administración de cuentas; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W03-A03 | Revisar formularios y mensajes de acceso antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Accesos a información sin autorización.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Confirmar permisos por tipo de usuario | Felipe Chávez | 03/09/2026 |
| Revisar formularios y mensajes de acceso | Vicente Palma | 03/09/2026 |
| Implementar autenticación y administración de cuentas | Alonso Urrutia | 03/09/2026 |
| Probar autenticación y accesos no autorizados | Franco Miranda | 03/09/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Revisar las dependencias y el trabajo de diseño, desarrollo y QA en conjunto permite detectar inconsistencias antes de aceptar cada función.

# WEEKLY 04

Sprint 1 | Semana 4 | CRUD y catálogo

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 31/08/2026 al 04/09/2026 | Jueves 03/09/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en productos, categorías, imágenes y consultas.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a priorizar datos obligatorios del catálogo.

Vicente: revisión del trabajo asociado a diseñar listado y ficha de producto.

Alonso: revisión del trabajo asociado a implementar CRUD y validaciones.

Franco: revisión del trabajo asociado a probar altas, cambios, bajas y búsquedas.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W04-A01 | Priorizar datos obligatorios del catálogo y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W04-A02 | Implementar CRUD y validaciones; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W04-A03 | Diseñar listado y ficha de producto antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Datos incompletos o inconsistentes.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Priorizar datos obligatorios del catálogo | Felipe Chávez | 10/09/2026 |
| Diseñar listado y ficha de producto | Vicente Palma | 10/09/2026 |
| Implementar CRUD y validaciones | Alonso Urrutia | 10/09/2026 |
| Probar altas, cambios, bajas y búsquedas | Franco Miranda | 10/09/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Revisar las dependencias y el trabajo de diseño, desarrollo y QA en conjunto permite detectar inconsistencias antes de aceptar cada función.

# WEEKLY 05

Sprint 1 | Semana 5 | Carrito y Transbank

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2026 al 11/09/2026 | Jueves 10/09/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en carrito, cálculo de compra y pago webpay.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a acordar reglas de compra y pago.

Vicente: revisión del trabajo asociado a revisar flujo y mensajes del checkout.

Alonso: revisión del trabajo asociado a integrar carrito y Transbank.

Franco: revisión del trabajo asociado a probar pagos aprobados, rechazados y cancelados.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W05-A01 | Acordar reglas de compra y pago y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W05-A02 | Integrar carrito y Transbank; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W05-A03 | Revisar flujo y mensajes del checkout antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Duplicación de compra o confirmación de pago.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Acordar reglas de compra y pago | Felipe Chávez | 17/09/2026 |
| Revisar flujo y mensajes del checkout | Vicente Palma | 17/09/2026 |
| Integrar carrito y Transbank | Alonso Urrutia | 17/09/2026 |
| Probar pagos aprobados, rechazados y cancelados | Franco Miranda | 17/09/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Revisar las dependencias y el trabajo de diseño, desarrollo y QA en conjunto permite detectar inconsistencias antes de aceptar cada función.

# WEEKLY 06

Sprint 1 | Semana 6 | Integración del ecommerce

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/09/2026 al 18/09/2026 | Jueves 17/09/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en conexión de cuentas, catálogo, carrito y pago.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a controlar dependencias entre los módulos.

Vicente: revisión del trabajo asociado a revisar consistencia del recorrido de compra.

Alonso: revisión del trabajo asociado a integrar módulos y gestionar respuestas de Webpay.

Franco: revisión del trabajo asociado a revisar casos del recorrido completo de compra.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W06-A01 | Controlar dependencias entre los módulos y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W06-A02 | Integrar módulos y gestionar respuestas de Webpay; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W06-A03 | Revisar consistencia del recorrido de compra antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Errores de integración entre carrito, pago y pedido.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Controlar dependencias entre los módulos | Felipe Chávez | 24/09/2026 |
| Revisar consistencia del recorrido de compra | Vicente Palma | 24/09/2026 |
| Integrar módulos y gestionar respuestas de Webpay | Alonso Urrutia | 24/09/2026 |
| Revisar casos del recorrido completo de compra | Franco Miranda | 24/09/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Revisar las dependencias y el trabajo de diseño, desarrollo y QA en conjunto permite detectar inconsistencias antes de aceptar cada función.

# WEEKLY 07

Sprint 1 | Semana 7 | Revisión y ajustes del Sprint 1

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 21/09/2026 al 25/09/2026 | Jueves 24/09/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

El seguimiento de esta semana se concentra en validaciones, permisos y experiencia de compra.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a priorizar observaciones del ecommerce.

Vicente: revisión del trabajo asociado a ajustar formularios y mensajes de error.

Alonso: revisión del trabajo asociado a corregir incidencias del recorrido de compra.

Franco: revisión del trabajo asociado a revisar autenticación, permisos y estados del pago.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W07-A01 | Priorizar observaciones del ecommerce y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W07-A02 | Corregir incidencias del recorrido de compra; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W07-A03 | Ajustar formularios y mensajes de error antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Defectos que afectan el recorrido de compra.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Priorizar observaciones del ecommerce | Felipe Chávez | 01/10/2026 |
| Ajustar formularios y mensajes de error | Vicente Palma | 01/10/2026 |
| Corregir incidencias del recorrido de compra | Alonso Urrutia | 01/10/2026 |
| Revisar autenticación, permisos y estados del pago | Franco Miranda | 01/10/2026 |

# Aprendizaje de la semana

Revisar las dependencias y el trabajo de diseño, desarrollo y QA en conjunto permite detectar inconsistencias antes de aceptar cada función.

# WEEKLY 08

Sprint 1 | Semana 8 | Cierre del Sprint 1

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 28/09/2026 al 02/10/2026 | Jueves 01/10/2026 | Felipe, Vicente, Alonso y Franco | Acta redactada |

# Resumen ejecutivo

La semana 8 corresponde al cierre del Sprint 1. La revisión abarca preparación, frontend, backend, login, CRUD, cuentas, catálogo, carrito y Transbank. El trabajo de continuidad se orienta a IA, inventario, Kardex y maestros dentro del Sprint 2. Los pendientes del ecommerce conservan prioridad según su impacto en el recorrido de compra.

# Avances revisados

Felipe: revisión del trabajo asociado a consolidar alcance y pendientes del Sprint 1.

Vicente: revisión del trabajo asociado a preparar revisión de interfaces de IA y maestros.

Alonso: revisión del trabajo asociado a preparar integración de IA, inventario y Kardex.

Franco: revisión del trabajo asociado a organizar pruebas de stock, Kardex y maestros.

# Acuerdos y decisiones

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W08-A01 | Consolidar alcance y pendientes del Sprint 1 y mantener las tareas vinculadas al Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W08-A02 | Preparar integración de IA, inventario y Kardex; revisar los cambios con los criterios de aceptación. | Alonso / Franco |
| W08-A03 | Preparar revisión de interfaces de IA y maestros antes de la revisión del incremento. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: Pendientes del ecommerce que interfieran con el Sprint 2.

# Compromisos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Consolidar alcance y pendientes del Sprint 1 | Felipe Chávez | 08/10/2026 |
| Preparar revisión de interfaces de IA y maestros | Vicente Palma | 08/10/2026 |
| Preparar integración de IA, inventario y Kardex | Alonso Urrutia | 08/10/2026 |
| Organizar pruebas de stock, Kardex y maestros | Franco Miranda | 08/10/2026 |

# Aprendizaje de la semana

El cierre del Sprint 1 debe relacionar cada función con sus criterios de aceptación y evidencias. El cambio de sprint no implica cerrar automáticamente tareas pendientes; el Sprint 2 mantiene las observaciones priorizadas junto con su nuevo alcance.

# WEEKLY 09

Sprint 2 | Semana 9 | Inicio del Sprint 2

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 05/10/2026 al 09/10/2026 | Jueves 08/10/2026 | Equipo SFI (por confirmar) | Borrador por validar |

# Resumen ejecutivo

Borrador de seguimiento del inicio del Sprint 2. El alcance incluye inventario, chatbot con IA, pintura inteligente y perfiles de maestros. Los detalles y acuerdos de la reunión deben confirmarse con el equipo.

# Avances y temas para revisión

Felipe: revisar prioridades y dependencias del Sprint 2.

Vicente: revisar interfaces para IA, pintura y maestros.

Alonso: planificar la integración de inventario, catálogo y asistencia con IA.

Franco: preparar pruebas para stock, reposición y permisos.

# Acuerdos y decisiones propuestos

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W09-A01 | Priorizar historias del Sprint 2 y relacionarlas con sus tareas. | Felipe Chávez |
| W09-A02 | Coordinar inventario y catálogo para las funciones de compra asistida. | Alonso / Franco |
| W09-A03 | Revisar los flujos visuales del chatbot y de maestros. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: las dependencias entre catálogo, stock e IA pueden retrasar la integración.

# Compromisos propuestos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Priorizar historias del Sprint 2 | Felipe Chávez | 15/10/2026 |
| Revisar interfaces de IA y maestros | Vicente Palma | 15/10/2026 |
| Preparar integración de catálogo e inventario | Alonso Urrutia | 15/10/2026 |
| Preparar pruebas de stock y reposición | Franco Miranda | 15/10/2026 |

# Aprendizaje o seguimiento

Las historias deben relacionarse con tareas, responsables y evidencias desde el comienzo del sprint.

# WEEKLY 10

Sprint 2 | Semana 10 | Inventario y recorridos críticos

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2026 al 16/10/2026 | Jueves 15/10/2026 | Equipo SFI (por confirmar) | Borrador por validar |

# Resumen ejecutivo

Seguimiento reconstruido a partir del informe de rutas críticas del 13 de octubre. Se consideran las pruebas de inventario, acceso y compra, junto con los resultados parciales de Webpay y retiro.

# Avances y temas para revisión

Felipe: revisar prioridades y observaciones del informe QA.

Vicente: revisar mensajes y recorrido de compra.

Alonso: revisar stock, reposición y retorno de Webpay.

Franco: documentar resultados de las rutas críticas.

# Acuerdos y decisiones propuestos

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W10-A01 | Mantener trazabilidad de los resultados y sus evidencias. | Felipe / Franco |
| W10-A02 | Revisar retorno de Webpay y su efecto en retiro. | Alonso / Franco |
| W10-A03 | Revisar mensajes de validación en carrito y pago. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: el retorno de Webpay no permitió confirmar el pago de extremo a extremo en la prueba RC-04.

# Compromisos propuestos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Priorizar observaciones del informe QA | Felipe Chávez | 22/10/2026 |
| Revisar mensajes de compra y pago | Vicente Palma | 22/10/2026 |
| Investigar el retorno de Webpay | Alonso Urrutia | 22/10/2026 |
| Registrar evidencia de RC-04 y RC-10 | Franco Miranda | 22/10/2026 |

# Aprendizaje o seguimiento

Un resultado parcial debe conservar su alcance y evidencia hasta que exista una nueva validación.

# WEEKLY 11

Sprint 2 | Semana 11 | Chatbot, pintura y maestros

| Periodo | Reunión | Asistentes | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 19/10/2026 al 23/10/2026 | Jueves 22/10/2026 | Equipo SFI (por confirmar) | Borrador por validar |

# Resumen ejecutivo

Borrador de seguimiento del chatbot, pintura inteligente y perfiles de maestros. Al corte del 26 de octubre, el Product Backlog registra estas historias como completadas; las fechas exactas de cierre deben confirmarse.

# Avances y temas para revisión

Felipe: contrastar los ítems completados con el Product Backlog.

Vicente: revisar los flujos del chatbot y pintura inteligente.

Alonso: revisar recomendaciones y servicios de maestros.

Franco: organizar evidencias y validaciones de los módulos.

# Acuerdos y decisiones propuestos

| ID | Acuerdo | Responsable |
| --- | --- | --- |
| W11-A01 | Contrastar el avance con el Product y Sprint Backlog. | Felipe Chávez |
| W11-A02 | Revisar criterios de IA y pintura con sus evidencias. | Alonso / Franco |
| W11-A03 | Revisar perfiles y presentación de maestros. | Vicente Palma |

# Riesgo o impedimento revisado

Riesgo: faltan evidencias vinculadas para justificar el cierre detallado de algunas tareas.

# Compromisos propuestos para la semana siguiente

| Compromiso | Responsable | Fecha objetivo |
| --- | --- | --- |
| Revisar estado y dependencias del Sprint 2 | Felipe Chávez | 29/10/2026 |
| Revisar interfaz de pintura y maestros | Vicente Palma | 29/10/2026 |
| Revisar servicios de maestros | Alonso Urrutia | 29/10/2026 |
| Vincular evidencias de historias completadas | Franco Miranda | 29/10/2026 |

# Aprendizaje o seguimiento

El estado del backlog debe respaldarse con evidencias y no permite reconstruir por sí solo la fecha exacta de cada avance.