|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

Estudiante: Franco Miranda
Cargo: QA
Proyecto: SFI – Sistema Ferretero Inteligente
Fecha: 2 de octubre de 2026

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Desde QA, comparo lo planificado con los módulos disponibles para probar y con las evidencias que puedo documentar. La definición de roles y el uso de casos de prueba facilitan ordenar la revisión. Las actualizaciones del código y las diferencias de configuración del entorno dificultan mantener vigentes los resultados, porque una prueba anterior no confirma el comportamiento de una versión nueva. Por ello, debo contemplar tiempo para repetir verificaciones y pruebas de regresión. El avance de mi área depende de recibir entregas identificables y conocer los cambios realizados.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para enfrentar estas dificultades, planeo separar los casos de prueba por módulo y registrar los pasos, el resultado esperado y el comportamiento observado. Cuando encuentre un error, comunicaré al desarrollador cómo reproducirlo y qué flujo afecta. Después de una corrección debo repetir el caso y revisar las funciones relacionadas. En las pruebas con Pytest y JMeter, debo identificar la versión y las condiciones de ejecución, evitando presentar resultados antiguos como actuales. También debo distinguir un problema del entorno de una falla funcional de SFI.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evalúo mi trabajo por la claridad de las evidencias y por la utilidad de las incidencias reportadas al equipo. Destaco mi atención a los flujos funcionales y a la documentación de pruebas manuales, automatizadas y de carga. Debo mejorar la priorización de escenarios críticos y la trazabilidad entre requisitos, casos y resultados.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Me inquieta cómo justificar que las pruebas seleccionadas representan adecuadamente el alcance del proyecto. Le preguntaría al docente: ¿qué combinación de evidencias manuales, automatizadas y de rendimiento espera para evaluar QA en esta fase? A mis compañeros les preguntaría cuáles cambios afectan stock, kardex, maestros y créditos, para priorizar la regresión. También necesito acordar criterios para clasificar la gravedad de las incidencias y decidir cuáles deben resolverse antes de una entrega.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Considero necesario compartir tareas de apoyo, conservando en mi cargo la planificación y documentación de QA. Alonso debe facilitar versiones ejecutables y describir los cambios; Vicente puede apoyar la revisión de usabilidad; y Felipe coordinar la prioridad de correcciones. Propongo asignarme la actualización de la matriz de pruebas y el seguimiento de incidencias, con participación del equipo en la validación de criterios de aceptación.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoro que el grupo tenga responsabilidades complementarias y pueda revisar el proyecto desde distintos puntos de vista. La colaboración mejora cuando una incidencia se entiende como información para corregir el producto y se entrega con pasos claros. Debemos fortalecer la comunicación sobre nuevas versiones y reservar tiempo para verificar las correcciones. Desde QA, debo reportar con precisión, explicar el impacto del problema y mantener los resultados accesibles, de manera que el equipo pueda decidir qué revisar antes de cerrar una entrega.